# Sprint Planning

โครงการ: ระบบลงทะเบียนอบรม / Workshop ออนไลน์

## 1. ภาพรวม Sprint

ระยะเวลา Sprint: 2 สัปดาห์

Sprint Goal:

พัฒนาฟังก์ชันพื้นฐานของระบบ ได้แก่ สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ ดูรายการ Workshop และลงทะเบียนเข้าร่วม Workshop

## 2. Product Backlog (จาก User Stories)

| รหัส | User Story | ลำดับความสำคัญ |
| --- | --- | --- |
| US1 | ผู้ใช้สามารถสมัครสมาชิกได้ | สูง |
| US2 | ผู้ใช้สามารถเข้าสู่ระบบได้ | สูง |
| US3 | ผู้ใช้สามารถดูรายการ Workshop ได้ | สูง |
| US4 | ผู้ใช้สามารถลงทะเบียน Workshop ได้ | สูง |
| US5 | ผู้ดูแลระบบสามารถสร้าง Workshop ได้ | กลาง |

## 3. Sprint Backlog (Sprint 1)

เลือกเฉพาะฟังก์ชันหลักของระบบ

| Task | User Story | รายละเอียดงาน | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| T1 | US1 | ออกแบบหน้า Register | DEV |
| T2 | US1 | พัฒนาระบบสมัครสมาชิก | DEV |
| T3 | US2 | ออกแบบหน้า Login | DEV |
| T4 | US2 | พัฒนาระบบ Login | DEV |
| T5 | US3 | พัฒนาหน้าแสดง Workshop | DEV |
| T6 | US4 | พัฒนาฟังก์ชันลงทะเบียน Workshop | DEV |
| T7 | US4 | เชื่อมต่อฐานข้อมูล | DEV |
| T8 | ทุก User Story | ทดสอบระบบ (Functional Test) | QA |

## 4. การประมาณงาน (Story Points)

| User Story | Story Points |
| --- | --- |
| US1 | 3 |
| US2 | 3 |
| US3 | 3 |
| US4 | 5 |
| US5 | 5 (ยังไม่ทำใน Sprint นี้) |

## 5. Definition of Done (DoD)

งานจะถือว่าเสร็จเมื่อ:

- ฟังก์ชันทำงานได้ตาม User Story

- เชื่อมฐานข้อมูลได้

- ทดสอบแล้วไม่มี error สำคัญ

- โค้ดถูกบันทึกใน repository

- PO ตรวจสอบแล้ว

## 6. บทบาทใน Sprint

| บทบาท | หน้าที่ |
| --- | --- |
| PO | กำหนด User Stories และตรวจรับงาน |
| SM | ดูแลกระบวนการ Sprint |
| DEV | พัฒนาระบบ |
| QA | ทดสอบระบบ |

## 7. เหตุผลในการวางแผน Sprint

Sprint แรกเน้นสร้าง Minimum Viable Product (MVP)

เพื่อให้ระบบสามารถทำงานได้ครบ flow หลัก:

สมัครสมาชิก → Login → ดู Workshop → ลงทะเบียน

หลังจากนั้นจึงพัฒนา:

- ระบบ Admin

- รายงาน

- ฟีเจอร์เพิ่มเติม